- REFERAT: Styremøte 04.05.2020

| Tid og sted: 04.05.2020 kl.19.00 – 22.00 Servicehuset |  |
| --- | --- |
| Tilstede:Arild Fure, Ole-Petter Solnørdal, Kåre Støylen, Viktor Berg, Leidulf Andestad. Referent: Leidulf Andestad |  |

Status: I=Ikke påbegynt - U=Under arbeid – P=På vent – F=Ferdig

| Sak |  | Ansv. | Stat |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/20 | Referat fra forrige møte 27.04.2020 - Godkjent | Styret | F |
| 32/20 | Gjenstående saker - ref. sak 24/20 - Sikring av innvendig molo. - Lysarmaturer – skifte til LED drossel. - Tiltak for sikring av servicehuset for båra fra nabonaustet. * Opprinnelig løsning funnet lite egnet. Storsteinsfylling for å knuse bølger vurderes. Besluttet å ta kontakt med Dags Maskin for beregning og kostnadsoverslag. - Fullføre oljing av gangvei fra klubbhuset mot F-brygga. * Bestille olje | Arild | I I U I |
| 33/20 | Avtale med kommunen om betingelser for å utføre dugnad. Etter avtale med kommunen kan dugnad utføres under forutsetning av at følgende tiltak: - Grupper på maks 5 personer - Holde avstand, unngå fellespunkt og vaske hender med såpe/vann - Toalett kan brukes – må vaskes før og etter dugnad - Personer som er forkjølet eller har luftveisinfeksjon skal ikke møte. - Sikker jobbanalyse utarbeides. | Arild | F |
| 34/20 | Plan for å få kontoret opp å gå. Kontoret er nå operativt. | Arild | F |
| 35/20 | Brygger som er skeive Reklamasjon. Tar kontakt med leverandør Vik Ørsta. | Arild | I |
| 36/20 | Fesrerør brygger. Overgang muffer/rør må utbedres for å unngå at glider henger i skjøt. Mulig løsning diskuteres med Nyborg. | Kåre | I |
| 37/20 | Tilby skuler/barnehager å bruke toalettene våre? Flertallet i styret stiller seg positivt til dette under klare vilkår. | Arild | U |
| 38/20 | Passord til e-mail. Besluttet at følgende skal ha tilgang til e-mail: Leiar, kasserer og skriver | Ole-Petter | I |
| 39/20 | Skilting bobilparkering. Konf. Sellsbakk vedrørende mulighet for skilting i forbindelse med etablering av tømmestasjon. | Arild | I |
| 40/20 | Oppdatering av Brønnøysundregisteret. Oppdateres med nytt styre. | Ole-Petter | I |
| 41/20 | Forsikring styreansvar Pris innhentet – Kr. 2673,- pr. år. Vurdere behov for forsikring nøyere. Risikovurdering gjennomføres i neste styremøte. | Arild | I |
| 42/20 | Oppslag på gjestebrygge og bobilparkering VENNLIGST BETAL VED ANNKOMST plakater settes opp. | Leidulf | I |
| 43/20 | Dugnad Hver parthaver skal gjennomføre 3 timer dugnad i 2020. Dugnadsplan som følger: 12. mai D brygge Ansv. Arild/Leidulf 26. mai B brygge Ansv. Kåre/Arild 16. juni C brygge Ansv. Kåre/Viktor 18. august A brygge Ansv. Viktor/Arild 27. august E brygge Ansv. Arild/Kåre 15. september F brygge Ansv. Viktor/Leidulf | Styret | I |
| 44/20 | Arbeidsoppgaver første dugnad - Klippe gress - Koste/rydde - Rydde badestrand - Fjerne groe langs murene - Fjerne plastkonstruksjon fra oppdrettsanlegg - Reparere strømuttak gjestebrygge - Reparere skjøt A brygge - Skifte hjul gangvei | Arild Leidulf | I |
|  | Neste møte 15. juni kl.19.00 ................................ ……………………… ………………………. Leidulf Andestad Referent ……………………… ………………………. |  |  |