# REFERAT: Styremøte 15.06.2020

| Tid og sted: 15.06.2020 kl.19.00 – 21.00 Servicehuset |
| --- |
| Tilstede:Arild Fure, Ole-Petter Solnørdal, Kåre Støylen, Viktor Berg, Leidulf Andestad. Referent: Leidulf Andestad |  |

Status: I=Ikke påbegynt - U=Under arbeid – P=På vent – F=Ferdig

| Sak |  | Ansv. | Stat |
| --- | --- | --- | --- |
| 45/20 | Referat fra forrige møte 04.05.2020 - Godkjent | Styret | F |
| 32/20 | Gjenstående saker - ref. sak 24/20 - Sikring av innvendig molo. - Lysarmaturer – skifte til LED drossel. (Per Tafjord) - Tiltak for sikring av servicehuset for båra fra nabonaustet. * Opprinnelig løsning funnet lite egnet. Storsteinsfylling for å knuse bølger vurderes. Besluttet å ta kontakt med Dags Maskin for beregning og kostnadsoverslag. *Arild har tatt dette opp med Arild Klokk i Dags maskin som også har litt historie fra tidligere. Grunneier av tilstøtende eiendom har stoppet bygging av molo tidligere. Arild lufter saken med grunneier. - Fullføre oljing av gangvei fra klubbhuset mot F-brygga. * Bestille olje * Problemer med å få ta i olje da ingen har denne på lager. Leidulf skaffer 100 liter olje fra Obs Bygg. | Arild | I I U U |
| 35/20 | Brygger som er skeive Reklamasjon. Tar kontakt med leverandør Vik Ørsta. * Synfaring utført. Vik Ørsta kommer i uke 26 for å utbedre. | Arild | U |
| 36/20 | Fesrerør brygger. Overgang muffer/rør må utbedres for å unngå at glider henger i skjøt. Mulig løsning diskuteres med Nyborg. | Kåre | U |
| 41/20 | Forsikring styreansvar Pris innhentet – Kr. 2673,- pr. år. Vurdere behov for forsikring nøyere. Risikovurdering gjennomføres i neste styremøte. *Forsikring for styreansvar er tegnet samtidig som øvrige forsikringer er reforhandlet. | Arild | F |
| 43/20 | Dugnad Hver parthaver skal gjennomføre 3 timer dugnad i 2020. Dugnadsplan som følger: 12. mai D brygge Ansv. Arild/Leidulf 26. mai B brygge Ansv. Kåre/Arild 16. juni C brygge Ansv. Kåre/Viktor 18. august A brygge Ansv. Viktor/Arild 27. august E brygge Ansv. Arild/Kåre 15. september F brygge Ansv. Viktor/Leidulf | Styret | U |
| 46/20 | Sikkerhet Brannvarslere har manglet på servicebygget. 3 stk. er nå montert | Arild | F |
| 47/20 | Økonomi Kasserer orienterte om utfaktureringen. Det er utfakturert 288’ som er tilnærmet på samme nivå som sist år. avdrag på lån ble betalt til riktig tid. Utestående fordringer kr.136 000,- Purringer sendes. Perioderesultat utgang mai kr. 483 000,- | Ole-Petter | U |
| 48/20 | Besluttet å opprette Vipps konto | Ole-Petter | I |
| 49/20 | Vaktliste sommerferien Arild uke 29 – 31 – 32 Ole Petter uke 30 | Arild /Ole- Petter | I |
|  | Neste møte 03. august kl.19.00 ................................ ……………………… ………………………. Leidulf Andestad Referent ……………………… ………………………. |  |  |