- REFERAT: Styremøte 23.09.2020

| Tid og sted: 23.09.2020 kl.18.00 – 20.30 Servicehuset |  |
| --- | --- |
| Tilstede: Arild Fure, Ole-Petter Solnørdal, Kåre Støylen, Viktor Berg, Leidulf Andestad. Referent: Leidulf Andestad |  |

Status: I=Ikke påbegynt - U=Under arbeid – P=På vent – F=Ferdig

| Sak |  | Ansv. | Stat |
| --- | --- | --- | --- |
| 50/20 | Referat fra forrige møte 15.06.2020 - Godkjent | Styret | F |
| 32/20 | Gjenstående saker - ref. sak 24/20 - Sikring av innvendig molo. * Utføres i høst. - Lysarmaturer – skifte til LED drosler. (Per Tafjord) * Arild tar kontakt med Per Tafjord for bestilling av drosler. - Tiltak for sikring av servicehuset for båra fra nabonaustet. * Opprinnelig løsning funnet lite egnet. Storsteinsfylling for å knuse bølger vurderes. Besluttet å ta kontakt med Dags Maskin for beregning og kostnadsoverslag. *Arild har tatt dette opp med Arild Klokk i Dags maskin som også har litt historie fra tidligere. Grunneier av tilstøtende eiendom har stoppet bygging av molo tidligere. Arild lufter saken med grunneier. - Fullføre oljing av gangvei fra klubbhuset mot F-brygga. * Bestille olje * Problemer med å få ta i olje da ingen har denne på lager. Leidulf skaffer 100 liter olje fra Obs Bygg. | Arild | I I U F |
| 35/20 | Brygger som er skeive Reklamasjon. Tar kontakt med leverandør Vik Ørsta. * Synfaring utført. Vik Ørsta kommer i uke 26 for å utbedre. * Forsøkt utbedret, men ikke vellykket Venter på at Vik Ørsta skal komme tilbake med løsning. | Arild | U |
| 36/20 | Festerør brygger. Overgang muffer/rør må utbedres for å unngå at glider henger i skjøt. Mulig løsning diskuteres med Nyborg. * Kåre donerer listjern og tar kontakt med Nyborg for valsing. | Kåre | U |
| 51/20 | WIFI Ny antenne for bedre WIFI dekning på bobilparkeringen er montert. | Arild | F |
| 52/20 | Brygger Flytting og justering av noen plasser nødvendig. | Arild/ Kåre | I |
| 53/20 | Forlengning av F bryggen Utrede fjerning av kaianlegget og forlengning av F bryggen. Leiar innhenter tilbud og legger dette frem for styret som vurderer og eventuelt forbereder saken til framlegg for årsmøtet. | Arild | I |
| 54/20 | Varme oppholdsrom gjestehamn Besluttet å montere infravarme og myntautomat. Tar kontakt med elektriker for montering. Samtidig montere lysbryter som mangler. | Arild | I |
| 55/20 | Hamneavgift gjestehamn Besluttet å øke hamneavgiften til NOK 200,-/døgn med virkning fra 1.1.2021 | Styret | I |
| 56/20 | Status kjøp/salg hamneplasser 5 på venteliste for kjøp, 1 ønsker å selge. Følgende ønsker å kjøpe: - Lars Tore Utgård - Ole Bjørn Rogne - Erling Grebstad - Ralf Alvestad - Henning Magerholm Magnus Rølvåg ønsker å selge. |  |  |
| 57/20 |  |  |  |
| 58/20 | Økonomi Status pr. 30. august. Inntekter NOK 769’ NOK 778’ (2019) Kontingent NOK 690’ NOK 700’ (2019) Driftskostnader NOK 208’ NOK 442’ (2019) Driftsoverskudd NOK 487’ NOK 393’ (2019) Utestående fordringer NOK 54’ Kasserer oversender til regnskapskontoret for purring. | Ole-Petter | U |
| 59/20 | Valg styre 2021 Kasserer er på valg og har signalisert at han ikke tar gjenvalg. Gi signal til valgnemnda om å starte prosessen med å finne etterfølger. | Arild | I |
| 60/20 | Landstrømkabler Det registreres at en del båteiere benytter landstrømkabler som ikke er godkjent. Dette kan føre til tæringsskader og kan av den grunn ikke aksepteres. Det skal benyttes gummi-, silikon- eller polyuretankabel godkjent for bruk ute: Skjøter utenfor båten er ikke tillatt. Sjekkes samtidig med gjennomgang av strømpunkt. | Arild/ Kåre | I |
| 61/20 | Vinterrutiner Stenge stoppekraner og åpne kraner på bryggene før det blir frost. | Kåre | I |
| 62/20 | Båtvogner Private båtvogner som lagres på hamneområdet fjernes. | Arild/ Kåre | I |
|  | Neste møte 02. november kl.19.00 ................................ ……………………… ………………………. Leidulf Andestad Referent ……………………… ………………………. |  |  |