- REFERAT: Styremøte 04.12.2020

| Tid og sted: 04.12.2020 kl.18.30 – 21.30 Servicehuset |  |
| --- | --- |
| Tilstede: Arild Fure, Ole-Petter Solnørdal, Kåre Støylen, Viktor Berg, Leidulf Andestad. Referent: Leidulf Andestad |  |

Status: I=Ikke påbegynt - U=Under arbeid – P=På vent – F=Ferdig

| Sak |  | Ansv. | Stat |
| --- | --- | --- | --- |
| 72/20 | Referat fra forrige møte 02.11.2020 - Godkjent | Styret | F |
| 32/20 | Gjenstående saker - ref. sak 24/20 - Lysarmaturer – skifte til LED drosler. (Per Tafjord) Arild tar kontakt med Per Tafjord for bestilling av drosler. * Bestillt/mottatt. - Tiltak for sikring av servicehuset for båra fra nabonaustet. Opprinnelig løsning funnet lite egnet. Storsteinsfylling for å knuse bølger vurderes. Besluttet å ta kontakt med Dags Maskin for beregning og kostnadsoverslag. Arild har tatt dette opp med Arild Klokk i Dags maskin som også har litt historie fra tidligere. Grunneier av tilstøtende eiendom har stoppet bygging av molo tidligere. Arild lufter saken med grunneier. * Ikke lykkes å komme i kontakt med grunneier. | Arild | U U |
| 35/20 | Brygger som er skeive Reklamasjon. Tar kontakt med leverandør Vik Ørsta. Synfaring utført. Vik Ørsta kommer i uke 26 for å utbedre. Forsøkt utbedret, men ikke vellykket. Venter på at Vik Ørsta skal komme tilbake med løsning. - Vik Ørsta kommer for å forsøke utbedring i løpet av denne uken. - Vik Ørsta har utredet problemet som foreslås løst ved å montere ekstra pontonger. 2 stk. A brygge + 5 stk. C brygge. Kostnad 11000,- | Arild | U |
| 36/20 | Festerør brygger. Overgang muffer/rør må utbedres for å unngå at glider henger i skjøt. Mulig løsning diskuteres med Nyborg. Kåre donerer listjern og tar kontakt med Nyborg for valsing. | Kåre | F |
| 52/20 | Brygger Flytting og justering av noen plasser nødvendig. | Arild/ Kåre | F |
| 53/20 | Forlengning av F bryggen Utrede fjerning av kaianlegget og forlengning av F bryggen. Leiar innhenter tilbud og legger dette frem for styret som vurderer og eventuelt forbereder saken til framlegg for årsmøtet. - Tilbud mottatt og vil bli tatt opp til vurdering. | Arild | U |
| 54/20 | Varme oppholdsrom gjestehamn Besluttet å montere infravarme og myntautomat. Tar kontakt med elektriker for montering. Samtidig montere lysbryter som mangler. *Infravarme er montert men myntautomat ikke koblet. Sjekke om myntautomat kan stå der den står. | Arild | F |
| 56/20 | Status kjøp/salg hamneplasser 3 på venteliste for kjøp, ingen har ytret ønske om å selge. Følgende ønsker å kjøpe: - Erling Grebstad - Ralf Alvestad - Henning Magerholm |  | U |
| 59/20 | Valg styre 2021 Kasserer er på valg og har signalisert at han ikke tar gjenvalg. Gi signal til valgnemnda om å starte prosessen med å finne etterfølger. | Arild | U |
| 60/20 | Landstrømkabler Det registreres at en del båteiere benytter landstrømkabler som ikke er godkjent. Dette kan føre til tæringsskader og kan av den grunn ikke aksepteres. Det skal benyttes gummi-, silikon- eller polyuretankabel godkjent for bruk ute: Skjøter utenfor båten er ikke tillatt. Sjekkes samtidig med gjennomgang av strømpunkt. | Arild/ Viktor | F |
| 61/20 | Vinterrutiner Stenge stoppekraner og åpne kraner på bryggene før det blir frost. | Kåre | F |
| 62/20 | Båtvogner Private båtvogner som lagres på hamneområdet fjernes. | Arild/ Kåre | F |
| 65/20 | Vann Vurdere om det er lønnsomt å gå over til vannmåler. Lese av vannmåler nå og om et år. - Vannmåler avlest 21.11.20 – Målerstand 7627 | Arild | U |
| 66/20 | Kabel over molo Rør ligger løst, støpes fast. | Viktor | F |
| 67/20 | Overvåkningskamera Alt klart utenom strøm. Kobles av elektriker på dugnad. | Arild | F |
| 68/20 | Strømavlesning Fra og med 2021 leser parthavere selv av strømmåleren. Leiar er ansvarlig for avlesing ved bytte av plass og for merking av alle kontakter. | Arild | F |
| 69/20 | Skada lysmast Skadevolder forsøker å utbedre skaden i løpet av inneværende uke. | Arild | F |
| 70/20 | Termostater toalett Servicehuset Ikke alle fungerer. Kontakte elektriker for utbedring og vurdering av å flytte termostatene til sikringsskap. | Arild | I |
| 71/20 | Betaling for toalett fra Sykkylven Kommune mangler Leiar tar kontakt med kommunekassereren. - Er fakturert | Arild | U |
| 73/20 | Koblingsbeslag E brygge var utslitt og har blitt reparert. Øvrige bolter må sjekkes på dugnad til våren. | Arild | U |
| 74/20 | Flyteelement utrigger C 30 har blitt skiftet. | Arild | F |
|  | Neste møte 19. januar kl.19.00 ................................ ……………………… ………………………. Leidulf Andestad Referent ……………………… ………………………. |  |  |