# REFERAT: Styremøte 25.01.2021

| Tid og sted: 25.01.2021 kl.19.00 – 21.00 Servicehuset |
| --- |
| Tilstede: Arild Fure, Ole-Petter Solnørdal, Kåre Støylen, Viktor Berg, Leidulf Andestad. Referent: Leidulf Andestad |  |

Status: I=Ikke påbegynt - U=Under arbeid – P=På vent – F=Ferdig

| Sak |  | Ansv. | Stat |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/21 | Referat fra forrige møte 04.12.2020 - Godkjent | Styret | F |
| 32/20 | Gjenstående saker - ref. sak 24/20 - Lysarmaturer – skifte til LED drosler. (Per Tafjord) Arild tar kontakt med Per Tafjord for bestilling av drosler. * Bestillt/mottatt. (25.01.21) Montering vil bli utført til våren når været blir bedre. - Tiltak for sikring av servicehuset for båra fra nabonaustet. Opprinnelig løsning funnet lite egnet. Storsteinsfylling for å knuse bølger vurderes. Besluttet å ta kontakt med Dags Maskin for beregning og kostnadsoverslag. Arild har tatt dette opp med Arild Klokk i Dags maskin som også har litt historie fra tidligere. Grunneier av tilstøtende eiendom har stoppet bygging av molo tidligere. Arild lufter saken med grunneier. * Ikke lykkes å komme i kontakt med grunneier. | Arild | U U |
| 35/20 | Brygger som er skeive Reklamasjon. Tar kontakt med leverandør Vik Ørsta. Synfaring utført. Vik Ørsta kommer i uke 26 for å utbedre. Forsøkt utbedret, men ikke vellykket. Venter på at Vik Ørsta skal komme tilbake med løsning. Vik Ørsta kommer for å forsøke utbedring i løpet av denne uken. Vik Ørsta har utredet problemet som foreslås løst ved å montere ekstra pontonger. 2 stk. A brygge + 5 stk. C brygge. Kostnad 11000,- (25.01.21) A brygge er rettet opp. C brygge vil bli rettet på samme måte til våren. | Arild | U |
| 53/20 | Forlengning av F bryggen Utrede fjerning av kaianlegget og forlengning av F bryggen. Leiar innhenter tilbud og legger dette frem for styret som vurderer og eventuelt forbereder saken til framlegg for årsmøtet. (04.12.20) Tilbud mottatt og vil bli tatt opp til vurdering. | Arild | U |
| 56/20 | Status kjøp/salg hamneplasser 3 på venteliste for kjøp, ingen har ytret ønske om å selge. Følgende ønsker å kjøpe: Erling Grebstad Ralf Alvestad Henning Magerholm (25.01.21) Erling Grebstad har fått kjøpe. |  | U |
| 59/20 | Valg styre 2021 Kasserer er på valg og har signalisert at han ikke tar gjenvalg. Gi signal til valgnemnda om å starte prosessen med å finne etterfølger. | Arild | U |
| 65/20 | Vann Vurdere om det er lønnsomt å gå over til vannmåler. Lese av vannmåler nå og om et år. Vannmåler avlest 21.11.20 – Målerstand 7627 | Arild | U |
| 70/20 | Termostater toalett Servicehuset Ikke alle fungerer. Kontakte elektriker for utbedring og vurdering av å flytte termostatene til sikringsskap. | Arild | U |
| 71/20 | Betaling for toalett fra Sykkylven Kommune mangler Leiar tar kontakt med kommunekassereren. (04.12.20) Er fakturert (25.01.21) Oppgjør ikke mottatt. | Arild | U |
| 73/20 | E brygge Koblingsbeslag E brygge var utslitt og har blitt reparert. Øvrige bolter må sjekkes på dugnad til våren. | Arild | U |
| 02/21 | Årsmøte Dato for årsmøte er satt til 25.mars. Hvor og hvordan dette skal gjennomføres avhenger av covid-19 situasjonen. Det er opprettet kontakt med kommunen/kommuneoverlegen for avklaring. | Arild | U |
| 03/21 | Projektor Det er ved enkelte høve behov for projektor. Tilbud sjekkes og kjøp vurderes. | Arild | I |
| 04/21 | Økonomi Foreløpig regnskap viser følgende: Inntekter kr. 957 000,- Utgifter kr. 683 000,- Finanskostnader kr. 66 000,- Årsresultat kr. 171 000,- Status pr.31.12.20 Bankkonto kr.260 000,- Rest lån kr.1 730 000,- | Ole-Petter | F |
| 05/21 | Tilstand brygger Ørsta Stål har ved tidligere besøk foretatt synfaring av bryggeanlegget. Leiar innhenter rapport. | Arild | I |
| 06/21 | Endring havneleie Oppslag oppdateres med nye priser. | Leidulf | I |
| 07/21 | Klubbhus Koronasituasjonen gjør at maksimalt 5 personer kan oppholde seg i klubbhuset samtidig og alle besøk skal loggføres. Leiar sørger for at liste blir ført. | Arild | I |
| 08/21 | Overvåkningskamera Kamera 4 (A brygge) fungerer ikke. | Arild | I |
|  | Neste møte 22. februar kl.19.00 ................................ ……………………… ………………………. Leidulf Andestad Referent ……………………… ………………………. |  |  |