# REFERAT: Styremøte 04.03.2021

| Tid og sted: 04.03.2021 kl.19.00 – 21.00 Servicehuset |
| --- |
| Tilstede: Arild Fure, Ole-Petter Solnørdal, Kåre Støylen, Viktor Berg, Leidulf Andestad. Referent: Leidulf Andestad |  |

Status: I=Ikke påbegynt - U=Under arbeid – P=På vent – F=Ferdig

| Sak |  | Ansv. | Stat |
| --- | --- | --- | --- |
| 09/21 | Referat fra forrige møte 25.01.2021 - Godkjent | Styret | F |
| 32/20 | Gjenstående saker - ref. sak 24/20 - Lysarmaturer – skifte til LED drosler. (Per Tafjord) Arild tar kontakt med Per Tafjord for bestilling av drosler. * Bestillt/mottatt. (25.01.21) Montering vil bli utført til våren når været blir bedre. - Tiltak for sikring av servicehuset for båra fra nabonaustet. Opprinnelig løsning funnet lite egnet. Storsteinsfylling for å knuse bølger vurderes. Besluttet å ta kontakt med Dags Maskin for beregning og kostnadsoverslag. Arild har tatt dette opp med Arild Klokk i Dags maskin som også har litt historie fra tidligere. Grunneier av tilstøtende eiendom har stoppet bygging av molo tidligere. Arild lufter saken med grunneier. * Ikke lykkes å komme i kontakt med grunneier. | Arild | U U |
| 35/20 | Brygger som er skeive Reklamasjon. Tar kontakt med leverandør Vik Ørsta. Synfaring utført. Vik Ørsta kommer i uke 26 for å utbedre. Forsøkt utbedret, men ikke vellykket. Venter på at Vik Ørsta skal komme tilbake med løsning. Vik Ørsta kommer for å forsøke utbedring i løpet av denne uken. Vik Ørsta har utredet problemet som foreslås løst ved å montere ekstra pontonger. 2 stk. A brygge + 5 stk. C brygge. Kostnad 11000,- (25.01.21) A brygge er rettet opp. C brygge vil bli rettet på samme måte til våren. | Arild | U |
| 53/20 | Forlengning av F bryggen Utrede fjerning av kaianlegget og forlengning av F bryggen. Leiar innhenter tilbud og legger dette frem for styret som vurderer og eventuelt forbereder saken til framlegg for årsmøtet. (04.12.20) Tilbud mottatt og vil bli tatt opp til vurdering. (04.03.21) Legges frem som orienteringssak på årsmøtet. | Arild | U |
| 56/20 | Status kjøp/salg hamneplasser 3 på venteliste for kjøp, ingen har ytret ønske om å selge. Følgende ønsker å kjøpe: Erling Grebstad Ralf Alvestad Henning Magerholm (25.01.21) Erling Grebstad har fått kjøpe. (04.03.21) Ralf Alvestad har fått kjøpe. |  | U |
| 59/20 | Valg styre 2021 Kasserer er på valg og har signalisert at han ikke tar gjenvalg. Gi signal til valgnemnda om å starte prosessen med å finne etterfølger. | Arild | U |
| 65/20 | Vann Vurdere om det er lønnsomt å gå over til vannmåler. Lese av vannmåler nå og om et år. Vannmåler avlest 21.11.20 – Målerstand 7627 | Arild | U |
| 70/20 | Termostater toalett Servicehuset Ikke alle fungerer. Kontakte elektriker for utbedring og vurdering av å flytte termostatene til sikringsskap. (04.03.21) Vurderes som for kostbart å flytte termostater til sikringsskap. I første omgang skiftes termostat på dametoalett til fast termostat. | Arild | U |
| 71/20 | Betaling for toalett fra Sykkylven Kommune mangler Leiar tar kontakt med kommunekassereren. (04.12.20) Er fakturert (25.01.21) Oppgjør ikke mottatt. (04.03.21) Betaling fortsatt ikke mottatt. Tas opp i møte med ordføreren neste uke. | Arild | U |
| 73/20 | E brygge Koblingsbeslag E brygge var utslitt og har blitt reparert. Øvrige bolter må sjekkes på dugnad til våren. | Arild | U |
| 02/21 | Årsmøte Dato for årsmøte er satt til 25.mars. Hvor og hvordan dette skal gjennomføres avhenger av covid-19 situasjonen. Det er opprettet kontakt med kommunen/kommuneoverlegen for avklaring. (04.03.21) Innkalling til årsmøte må sendes ut senest 18.3. | Arild | U |
| 03/21 | Projektor Det er ved enkelte høve behov for projektor. Tilbud sjekkes og kjøp vurderes. | Arild | I |
| 05/21 | Tilstand brygger Ørsta Stål har ved tidligere besøk foretatt synfaring av bryggeanlegget. Leiar innhenter rapport. | Arild | I |
| 06/21 | Endring havneleie Oppslag oppdateres med nye priser. | Leidulf | I |
| 07/21 | Klubbhus Koronasituasjonen gjør at maksimalt 5 personer kan oppholde seg i klubbhuset samtidig og alle besøk skal loggføres. Leiar sørger for at liste blir ført. | Arild | U |
| 08/21 | Overvåkningskamera Kamera 4 (A brygge) fungerer ikke. | Arild | I |
| 09/21 | Økonomi Styret godkjente regnskapet for 2020 som viser følgende tall: Driftsinntekter kr. 965 000,- Driftskostnader kr. 803 000,- Driftsresultat kr. 144 000,- Årsoverskudd kr. 97 000,- Egenkapital og gjeld kr. 8 312 462 Likviditets og investeringsbudsjett utarbeidet og godkjent av styret for framlegg for årsmøtet. Budsjettert total inngang driftsonto kr. 1 233 910,- Budsjettert total utgang driftskonto kr. 950 288,- Styret sitt forslag til investeringer 2021 kr. 45 000,- | Ole-Petter | F |
| 10/21 | Arbeidsliste dugnad Oppgaver meldes til Arild. | Arild | I |
|  | Neste møte 15. mars kl.19.00 ................................ ……………………… ………………………. Leidulf Andestad Referent ……………………… ………………………. |  |  |