- REFERAT: Styremøte 26.05.2021

| Tid og sted: 26.05.2021 kl.19.00 – 21.00 Servicehuset |  |
| --- | --- |
| Tilstede: Arild Fure, Ole-Petter Solnørdal, Kåre Støylen, Viktor Berg, Leidulf Andestad. Referent: Leidulf Andestad |  |

Status: I=Ikke påbegynt - U=Under arbeid – P=På vent – F=Ferdig

| Sak |  | Ansv. | Stat |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/21 | Referat fra forrige møte 03.05.2021 - Godkjent | Styret | F |
| 32/20 | Gjenstående saker - ref. sak 24/20 - Lysarmaturer – skifte til LED drosler. (Per Tafjord) Arild tar kontakt med Per Tafjord for bestilling av drosler. * Bestillt/mottatt. (25.01.21) Montering vil bli utført til våren når været blir bedre. (03.05.21) Montering påbegynnt. - Tiltak for sikring av servicehuset for båra fra nabonaustet. Opprinnelig løsning funnet lite egnet. Storsteinsfylling for å knuse bølger vurderes. Besluttet å ta kontakt med Dags Maskin for beregning og kostnadsoverslag. Arild har tatt dette opp med Arild Klokk i Dags maskin som også har litt historie fra tidligere. Grunneier av tilstøtende eiendom har stoppet bygging av molo tidligere. Arild lufter saken med grunneier. * Ikke lykkes å komme i kontakt med grunneier. | Arild | U U |
| 35/20 | Brygger som er skeive Reklamasjon. Tar kontakt med leverandør Vik Ørsta. Synfaring utført. Vik Ørsta kommer i uke 26 for å utbedre. Forsøkt utbedret, men ikke vellykket. Venter på at Vik Ørsta skal komme tilbake med løsning. - Vik Ørsta kommer for å forsøke utbedring i løpet av denne uken. - Vik Ørsta har utredet problemet som foreslås løst ved å montere ekstra pontonger. 2 stk. A brygge + 5 stk. C brygge. Kostnad 11000,- (25.01.21) A brygge er rettet opp. C brygge vil bli rettet på samme måte til våren. | Arild | U |
| 53/20 | Forlengning av F bryggen Utrede fjerning av kaianlegget og forlengning av F bryggen. Leiar innhenter tilbud og legger dette frem for styret som vurderer og eventuelt forbereder saken til framlegg for årsmøtet. (04.12.20) Tilbud mottatt og vil bli tatt opp til vurdering. (04.03.21) Legges frem som orienteringssak på årsmøtet. (03.05.21) Grunnet elektronisk årsmøte vil orientering bli gitt i medlemsmøte senere. | Arild | U |
| 65/20 | Vann Vurdere om det er lønnsomt å gå over til vannmåler. Lese av vannmåler nå og om et år. - Vannmåler avlest 21.11.20 – Målerstand 7627 | Arild | U |
| 70/20 | Termostater toalett Servicehuset Ikke alle fungerer. Kontakte elektriker for utbedring og vurdering av å flytte termostatene til sikringsskap. (04.03.21) Vurderes som for kostbart å flytte termostater til sikringsskap. I første omgang skiftes termostat på dametoalett til fast termostat. | Arild | U |
| 73/20 | E brygge Koblingsbeslag E brygge var utslitt og har blitt reparert. Øvrige bolter må sjekkes på dugnad til våren. | Arild | F |
| 03/21 | Projektor Det er ved enkelte høve behov for projektor. Tilbud sjekkes og kjøp vurderes. | Arild | I |
| 08/21 | Overvåkningskamera Kamera 4 fungerer ikke. | Arild | F |
| 12/21 | Oppdatering av nettside. En del info er utdatert og må oppdateres. | Leidulf | U |
| 14/21 | Dugnad 2021 Leiar setter opp liste med forslag til datoer. | Arild | F |
| 16/21 | Status kjøp/salg hamneplasser 2 på venteliste for kjøp, ingen har ytret ønske om å selge. Følgende ønsker å kjøpe: Karl Johan Brudevoll – 91806900 - Kjøpt - Stig Blindheim – 47321452 - Bente Aure | Arild | U |
| 17/21 | Varmekabel vannledning Besluttet å sette i bestilling. | Arild | I |
| 18/21 | Nye parthavere Husk å sende e-mail adresse til regnskapskontoret. | Arild | U |
| 19/21 | Dugnadsdatoer 2021 11. mai – 25.mai – 15. juni – 17. august – 25. august – 14. september. | Arild | U |
| 21/21 | Konstituering av nytt styre Formann: Arild Fure Kasserer/skriver: Leidulf Andestad Bryggeansvarlig: Kåre Støylen/Geir Gabrielsen Husansvarlig: Viktor Berg Slipp og hamneområdeansvarlig: Kåre Støylen | Arild | F |
| 22/21 | Ledelys ytterst på molo. Lyset er defekt og må repareres. | Arild | I |
| 23/21 | Nytt styre + dugnadsliste oppdateres på hjemmeside | Leidulf | I |
| 24/21 | Melde ny kasserer til banken v/Marius Flemsæter | Arild | I |
| 25/21 | Sende kopi av referat styremøte til varamenn Jan Kato Klokk – Per Henning Valderhaug – Øyvind Aasen | Leidulf | I |
| 26/21 | Langtidsleie bobil Forespørsel om langtidsleie bobil mottatt. Besluttet å tilby dette til kr. 4000,- pr. mnd. | Arild | i |
| 27/21 | Merkevogn Innkjøp av merkevogn besluttet. | Arild | I |
|  | Neste møte: Tirsdag 29. juni kl.19.00 ................................ ……………………… ………………………. Leidulf Andestad Referent ……………………… ………………………. |  |  |