- REFERAT: Styremøte 26.05.2021

| Tid og sted: 29.06.2021 kl.19.00 – 21.00 Servicehuset |  |
| --- | --- |
| Tilstede: Arild Fure, Viktor Berg, Leidulf Andestad. Referent: Leidulf Andestad |  |

Status: I=Ikke påbegynt - U=Under arbeid – P=På vent – F=Ferdig

| Sak |  | Ansv. | Stat |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/21 | Referat fra forrige møte 26.05.2021 - Godkjent | Styret | F |
| 32/20 | Gjenstående saker - ref. sak 24/20 - Lysarmaturer – skifte til LED drosler. (Per Tafjord) Arild tar kontakt med Per Tafjord for bestilling av drosler. * Bestillt/mottatt. (25.01.21) Montering vil bli utført til våren når været blir bedre. (03.05.21) Montering påbegynt. - Tiltak for sikring av servicehuset for båra fra nabonaustet. Opprinnelig løsning funnet lite egnet. Storsteinsfylling for å knuse bølger vurderes. Besluttet å ta kontakt med Dags Maskin for beregning og kostnadsoverslag. Arild har tatt dette opp med Arild Klokk i Dags maskin som også har litt historie fra tidligere. Grunneier av tilstøtende eiendom har stoppet bygging av molo tidligere. Arild lufter saken med grunneier. * Ikke lykkes å komme i kontakt med grunneier. | Arild | U U |
| 35/20 | Brygger som er skeive Reklamasjon. Tar kontakt med leverandør Vik Ørsta. Synfaring utført. Vik Ørsta kommer i uke 26 for å utbedre. Forsøkt utbedret, men ikke vellykket. Venter på at Vik Ørsta skal komme tilbake med løsning. - Vik Ørsta kommer for å forsøke utbedring i løpet av denne uken. - Vik Ørsta har utredet problemet som foreslås løst ved å montere ekstra pontonger. 2 stk. A brygge + 5 stk. C brygge. Kostnad 11000,- (25.01.21) A brygge er rettet opp. C brygge vil bli rettet på samme måte til våren. | Arild | F |
| 53/20 | Forlengning av F bryggen Utrede fjerning av kaianlegget og forlengning av F bryggen. Leiar innhenter tilbud og legger dette frem for styret som vurderer og eventuelt forbereder saken til framlegg for årsmøtet. (04.12.20) Tilbud mottatt og vil bli tatt opp til vurdering. (04.03.21) Legges frem som orienteringssak på årsmøtet. (03.05.21) Grunnet elektronisk årsmøte vil orientering bli gitt i medlemsmøte senere. | Arild | U |
| 65/20 | Vann Vurdere om det er lønnsomt å gå over til vannmåler. Lese av vannmåler nå og om et år. - Vannmåler avlest 21.11.20 – Målerstand 7627 | Arild | U |
| 70/20 | Termostater toalett Servicehuset Ikke alle fungerer. Kontakte elektriker for utbedring og vurdering av å flytte termostatene til sikringsskap. (04.03.21) Vurderes som for kostbart å flytte termostater til sikringsskap. I første omgang skiftes termostat på dametoalett til fast termostat. | Arild | U |
| 03/21 | Projektor Det er ved enkelte høve behov for projektor. Tilbud sjekkes og kjøp vurderes. | Arild | I |
| 12/21 | Oppdatering av nettside. En del info er utdatert og må oppdateres. | Leidulf | U |
| 16/21 | Status kjøp/salg hamneplasser 2 på venteliste for kjøp, ingen har ytret ønske om å selge. Følgende ønsker å kjøpe: Stig Blindheim – 47321452 - Trukket seg Bente Aure – Kjøpt - Hallgeir Urke | Arild | U |
| 17/21 | Varmekabel vannledning Besluttet å sette i bestilling. | Arild | U |
| 19/21 | Dugnadsdatoer 2021 11. mai – 25.mai – 15. juni – 17. august – 25. august – 14. september. | Arild | U |
| 22/21 | Ledelys ytterst på molo. Lyset er defekt og må repareres. | Arild | I |
| 24/21 | Melde ny kasserer til banken v/Marius Flemsæter | Arild | F |
| 25/21 | Sende kopi av referat styremøte til varamenn Jan Kato Klokk – Per Henning Valderhaug – Øyvind Aasen | Leidulf | F |
| 26/21 | Langtidsleie bobil Forespørsel om langtidsleie bobil mottatt. Besluttet å tilby dette til kr. 4000,- pr. mnd. | Arild | i |
| 27/21 | Merkevogn Innkjøp av merkevogn besluttet. | Arild | F |
| 29/21 | Gangutriggere Potonger presser opp bord, beslag monteres. | Arild | U |
| 30/21 | Økonomi Avdrag lån kr. 209664,- betalt. Kr. 438447,- på konto pr. 29.06. | Leidulf | F |
| 31/21 | Langtidsleie gjestebrygge Forespørsel om pris langtidsleie i 14. dager. Kr. 100,- pr. dag dersom ikke folk ombord besluttet. Ellers vanlig leie. | Arild | U |
| 32/21 | Utleie av lokale Servicebygg Renhold av lokalene skal sjekkes av husansvarlig før og etter utleie. Dersom vask etter utleie ikke er tilfredsstillende, skal leietaker få valg om å vaske på nytt eller betale for vask. | Viktor | I |
| 33/21 | Hærverk Mandag 28.06 ca. kl.17.25 ble et bord som står på kaien ødelagt. Situasjonen ble fanget av overvåkningskamera og gjerningspersonene identifisert. Arild tar saken opp med de involverte og foreldrene, med krav om at bordet settes tilbake i opprinnelig stand snarest. | Arild | U |
|  | Neste møte: Onsdag 18. august kl.19.00 ................................ ……………………… ………………………. Leidulf Andestad Referent ……………………… ………………………. |  |  |