- REFERAT: Styremøte 17.08.2021

| Tid og sted: 17.08.2021 kl.19.00 – 21.00 Servicehuset |  |
| --- | --- |
| Tilstede: Arild Fure, Viktor Berg, Leidulf Andestad. Referent: Leidulf Andestad |  |

Status: I=Ikke påbegynt - U=Under arbeid – P=På vent – F=Ferdig

| Sak |  | Ansv. | Stat |
| --- | --- | --- | --- |
| 34/21 | Referat fra forrige møte 29.06.2021 - Godkjent | Styret | F |
| 32/20 | Gjenstående saker - ref. sak 24/20 - Lysarmaturer – skifte til LED drosler. (Per Tafjord) Arild tar kontakt med Per Tafjord for bestilling av drosler. * Bestillt/mottatt. (25.01.21) Montering vil bli utført til våren når været blir bedre. (03.05.21) Montering påbegynt. - Tiltak for sikring av servicehuset for båra fra nabonaustet. Opprinnelig løsning funnet lite egnet. Storsteinsfylling for å knuse bølger vurderes. Besluttet å ta kontakt med Dags Maskin for beregning og kostnadsoverslag. Arild har tatt dette opp med Arild Klokk i Dags maskin som også har litt historie fra tidligere. Grunneier av tilstøtende eiendom har stoppet bygging av molo tidligere. Arild lufter saken med grunneier. * Ikke lykkes å komme i kontakt med grunneier. | Arild | U U |
| 53/20 | Forlengning av F bryggen Utrede fjerning av kaianlegget og forlengning av F bryggen. Leiar innhenter tilbud og legger dette frem for styret som vurderer og eventuelt forbereder saken til framlegg for årsmøtet. (04.12.20) Tilbud mottatt og vil bli tatt opp til vurdering. (04.03.21) Legges frem som orienteringssak på årsmøtet. (03.05.21) Grunnet elektronisk årsmøte vil orientering bli gitt i medlemsmøte senere. | Arild | U |
| 65/20 | Vann Vurdere om det er lønnsomt å gå over til vannmåler. Lese av vannmåler nå og om et år. - Vannmåler avlest 21.11.20 – Målerstand 7627 | Arild | U |
| 70/20 | Termostater toalett Servicehuset Ikke alle fungerer. Kontakte elektriker for utbedring og vurdering av å flytte termostatene til sikringsskap. (04.03.21) Vurderes som for kostbart å flytte termostater til sikringsskap. I første omgang skiftes termostat på dametoalett til fast termostat. | Arild | U |
| 03/21 | Projektor Det er ved enkelte høve behov for projektor. Tilbud sjekkes og kjøp vurderes. | Arild | I |
| 12/21 | Oppdatering av nettside. En del info er utdatert og må oppdateres. | Leidulf | U |
| 16/21 | Status kjøp/salg hamneplasser 4 på venteliste for kjøp, ingen har ytret ønske om å selge. Følgende har fått kjøpt: Hallgeir Urke Erling Jarnes Ullavik Følgende ønsker å kjøpe: - Bjørn Erik Espe - Endre Grøvik - Åsmund Lorentsen Tynes Flisnes - Kenneth Skinnes | Arild | U |
| 17/21 | Varmekabel vannledning Besluttet å sette i bestilling. | Arild | U |
| 19/21 | Dugnadsdatoer 2021 11. mai – 25.mai – 15. juni – 17. august – 25. august – 14. september. | Arild | U |
| 22/21 | Ledelys ytterst på molo. Lyset er defekt og må repareres. Arild tar kontakt med Fausa. | Arild | U |
| 29/21 | Gangutriggere Potonger presser opp bord, beslag monteres. | Arild | U |
| 32/21 | Utleie av lokale Servicebygg Renhold av lokalene skal sjekkes av husansvarlig før og etter utleie. Dersom vask etter utleie ikke er tilfredsstillende, skal leietaker få valg om å vaske på nytt eller betale for vask. | Viktor | F |
| 33/21 | Hærverk Mandag 28.06 ca. kl.17.25 ble et bord som står på kaien ødelagt. Situasjonen ble fanget av overvåkningskamera og gjerningspersonene identifisert. Arild tar saken opp med de involverte og foreldrene, med krav om at bordet settes tilbake i opprinnelig stand snarest. | Arild | F |
| 34/21 | Skilting bobilparkering Ta kontakt med kommunen vedrørende felles skilting av bobilparkering/tømmestasjon. | Arild | I |
| 35/21 | Mottatt forslag om WIFI dekning i hele hamnen. Med bakgrunn i svært begrenset interesse for dette blant parthaverne, ønsker ikke styret å ta en slik investering nå. | Arild | F |
| 36/21 | Myntautomater for dusj og vaskemaskin Som en følge av nye betalingsløsninger har våre gjester sjelden mynter tilgjengelig. At de på grunn av dette ikke får benytte dusj og vaskemaskin, har ført til en del klager og misnøye. Styret besluttet å fjerne myntautomatene og finne ny løsning for å få dekket kostnadene til neste sesong. | Arild | I |
| 37/21 | GoMarina Det er mottatt en del klager på at GoMarina ikke fungerer som forventet. - Får ikke betalt - Får ikke kvittering med koder til Servicebygg Leidulf tar dette opp med GoMarina | Leidulf | I |
| 38/21 | Registrering av nytt styre i Brønnøysund Saken ligger til behandling i Brønnøysund og vi har fått beskjed om at de trenger noen flere opplysninger. Leidulf oppdaterer protokoll og sender på nytt. | Leidulf | U |
| 39/21 | Nye hamneplasser Ved å optimalisere båsene på C bryggen har det blitt frigjort plass til 2 nye båtplasser. Disse er nå solgt og ny fortøyningsbom kjøpes inn. | Arild | U |
| 40/21 | Fakturere Sykkylven Kommune faktureres for tilgang til toalett. | Leidulf | I |
| 41/21 | Petter Lyshol I forbindelse med Petter Lyshol sin bortgang besluttet styret å gi kr. 500,- i gave til Norsk Luftambulanse. | Leidulf | F |
|  | Neste møte: Tirsdag 5. oktober kl.19.00 ................................ ……………………… ………………………. Leidulf Andestad Referent ……………………… ………………………. |  |  |