- REFERAT: Styremøte 13.12.2021

| Tid og sted: 13.12.2021 kl.19.00 – 21.00 Servicehuset |  |
| --- | --- |
| Tilstede: Arild Fure, Viktor Berg, Kåre Støylen, Geir Gabrielsen, Leidulf Andestad. Referent: Leidulf Andestad |  |

Status: I=Ikke påbegynt - U=Under arbeid – P=På vent – F=Ferdig

| Sak |  | Ansv. | Stat |
| --- | --- | --- | --- |
| 48/21 | Referat fra forrige møte 11.11.2021 - Godkjent | Styret | F |
| 32/20 | Gjenstående saker - ref. sak 24/20 - Lysarmaturer – skifte til LED drosler. (Per Tafjord) Arild tar kontakt med Per Tafjord for bestilling av drosler. * Bestilt/mottatt. (25.01.21) Montering vil bli utført til våren når været blir bedre. (03.05.21) Montering påbegynt. - Tiltak for sikring av servicehuset for båra fra nabonaustet. Opprinnelig løsning funnet lite egnet. Storsteinsfylling for å knuse bølger vurderes. Besluttet å ta kontakt med Dags Maskin for beregning og kostnadsoverslag. Arild har tatt dette opp med Arild Klokk i Dags maskin som også har litt historie fra tidligere. Grunneier av tilstøtende eiendom har stoppet bygging av molo tidligere. Arild lufter saken med grunneier. * Ikke lykkes å komme i kontakt med grunneier. | Arild | U U |
| 53/20 | Forlengning av F bryggen Utrede fjerning av kaianlegget og forlengning av F bryggen. Leiar innhenter tilbud og legger dette frem for styret som vurderer og eventuelt forbereder saken til framlegg for årsmøtet. (04.12.20) Tilbud mottatt og vil bli tatt opp til vurdering. (04.03.21) Legges frem som orienteringssak på årsmøtet. (03.05.21) Grunnet elektronisk årsmøte vil orientering bli gitt i medlemsmøte senere. | Arild | U |
| 65/20 | Vann Vurdere om det er lønnsomt å gå over til vannmåler. Lese av vannmåler nå og om et år. - Vannmåler avlest 21.11.20 – Målerstand 7627 - Vannmåler avlest 05.10.21 - Målerstand 8212 - Forbruk 585 m3 | Arild | U |
| 03/21 | Projektor Det er ved enkelte høve behov for projektor. Tilbud sjekkes og kjøp vurderes. | Arild | I |
| 12/21 | Oppdatering av nettside. En del info er utdatert og må oppdateres. | Leidulf | U |
| 16/21 | Status kjøp/salg hamneplasser 4 på venteliste for kjøp, ingen har ytret ønske om å selge Følgende ønsker å kjøpe: - Bjørn Erik Espe - Endre Grøvik - Åsmund Lorentsen Tynes Flisnes - Kenneth Skinnes | Arild | U |
| 17/21 | Varmekabel vannledning Besluttet å sette i bestilling. | Arild | U |
| 22/21 | Ledelys ytterst på molo. Lyset er defekt og må repareres. Arild tar kontakt med Fausa. (05.11.21) Fausa kontaktet. | Arild | U |
| 29/21 | Gangutriggere Potonger presser opp bord, beslag monteres. (05.10.21) En står igjen. | Arild | U |
| 34/21 | Skilting bobilparkering Ta kontakt med kommunen vedrørende felles skilting av bobilparkering/tømmestasjon. | Arild | I |
| 49/21 | Økonomi Avdrag lån kr.228 300,- betalt 15.11. Netto på bankkonto pr. 13.12 kr. 390 000,- Totalt økning i antall gjestedøgn sammenlignet med i fjor = 64 | Leidulf | F |
| 50/21 | Vannlekkasje servicebygg Meldt til forsikringsselskap. Skadeomfang ukjent. | Arild | U |
| 51/21 | Utekran klubbhus Utekran lekker og må repareres/skiftes. Stoppekran stenges inntil utbedring har blitt foretatt. | Arild | I |
|  | Neste møte: 15.02.22 ................................ ……………………… ………………………. Leidulf Andestad Referent ……………………… ………………………. |  |  |