- REFERAT: Styremøte 09.03.2022

| Tid og sted: 09.03.2022 kl.19.00 – 21.00 Servicehuset |  |
| --- | --- |
| Tilstede: Arild Fure, Viktor Berg, Kåre Støylen, Jan Cato Klokk (vara), Leidulf Andestad. Referent: Leidulf Andestad |  |

Status: I=Ikke påbegynt - U=Under arbeid – P=På vent – F=Ferdig

| Sak |  | Ansv. | Stat |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/22 | Referat fra forrige møte 15.02.2022 - Godkjent | Styret | F |
| 32/20 | Gjenstående saker - ref. sak 24/20 - Lysarmaturer – skifte til LED drosler. (Per Tafjord) Arild tar kontakt med Per Tafjord for bestilling av drosler. * Bestilt/mottatt. (25.01.21) Montering vil bli utført til våren når været blir bedre. (03.05.21) Montering påbegynt. (09.03.22) Planlagt utført inneværende uke. | Arild | U |
| 53/20 | Forlengning av F bryggen Utrede fjerning av kaianlegget og forlengning av F bryggen. Leiar innhenter tilbud og legger dette frem for styret som vurderer og eventuelt forbereder saken til framlegg for årsmøtet. (04.12.20) Tilbud mottatt og vil bli tatt opp til vurdering. (04.03.21) Legges frem som orienteringssak på årsmøtet. (03.05.21) Grunnet elektronisk årsmøte vil orientering bli gitt i medlemsmøte senere. | Arild | U |
| 12/21 | Oppdatering av nettside. En del info er utdatert og må oppdateres. | Leidulf | U |
| 16/21 | Status kjøp/salg hamneplasser 2 på venteliste for kjøp, ingen har ytret ønske om å selge Følgende står på venteliste: - Kenneth Skinnes - Endre Grøvik | Arild | U |
| 17/21 | Varmekabel vannledning Besluttet å sette i bestilling. | Arild | U |
| 22/21 | Ledelys ytterst på molo. Lyset er defekt og må repareres. Arild tar kontakt med Fausa. (05.11.21) Fausa kontaktet. (09.03.22) Armatur må skiftes | Arild | U |
| 29/21 | Gangutriggere Potonger presser opp bord, beslag monteres. (05.10.21) En står igjen. | Arild | U |
| 34/21 | Skilting bobilparkering Ta kontakt med kommunen vedrørende felles skilting av bobilparkering/tømmestasjon. | Arild | I |
| 51/21 | Utekran klubbhus Utekran lekker og må repareres/skiftes. Stoppekran stenges inntil utbedring har blitt foretatt. | Arild | U |
| 3/22 | Planlegging av årsmøte Årsmøtet avholdes tirsdag 19. april. Arsmelding - Leiar Regnskap – Kasserer Innkalling etc. i styremøte onsdag 9. mars. (09.03.22) Utarbeide utkast til innkalling | Arild Leidulf Styret Leidulf | U |
| 7/22 | Fortøyningsfeste gjestebrygge Montere spleisede tauløkker. | Geir | I |
| 8/22 | Betalingskasse havneavgift Flyttes fra gjestebryggen til Servicebygget. | Geir | I |
| 10/22 | Økonomi Kasserer gjennomgikk årsoppgjøret for 2021: Driftsresultat kr. 208 569,- Årsoverskudd kr. 169 352,- | Leidulf | F |
| 11/22 | Myntautomater Myntautomater for dusjer, vaskemaskin og tørketrommel er fjernet av elektriker. | Arild | F |
| 12/22 | Dugnad Besluttet å belaste kr. 200,- pr. time for ikke utført dugnad i 2022. | Styret | F |
|  | Neste møte: Dato ikke fastsatt ................................ ……………………… ………………………. Leidulf Andestad Referent ……………………… ………………………. |  |  |